Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale

**OPERE PORTUALI**

|  |
| --- |
| **INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021** |
| **Denominazione intervento** | **Importo intervento**  | **Fase di attuazione (Progettazione, gara, esecuzione)** | **% avanzamento lavori**  |
| Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera  |  2.500.000 €  |  Progettazione |   |
| Lavori di adeguamento diaframmatura Molo Sali |  16.000.000 €  | Progettazione |  |
| Accordo Quadro per lavori di rifacimento dei segnalamenti marittimi (briccole e mede) nei canali di grande navigazione al Porto di Venezia e al Porto di Chioggia per un triennio |  750.000 €  | Progettazione |  |
| Manutenzione segnaletica Venezia-Porto Marghera e Chioggia. Accordo quadro biennale |  300.000 €  | Esecuzione | 25% |
| Intervento di bonifica e recupero funzionale del fabbricato demaniale 900, sito presso il Porto di Chioggia all'Isola dei Saloni |  800.000 €  | Gara |  |
| Interventi di adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia (Ve) |  1.120.000 €  | Progettazione |  |
| Adeguamento accessibilità area portuale di S. Marta |  4.000.000 €  | Progettazione |  |
| INFRASTRUTTURAZIONE AREA A NORD DELLA BANCHINA GMI LUNGO LA SPONDA OVEST DEL CANALE INDUSTRIALE OVEST.  |  2.300.000 €  | Progettazione |  |
| Restauro ex chiesa della Rana |  301.737 €  | Progettazione |  |
| LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO 117 AL PORTO DI MARITTIMA - VENEZIA |  640.000 €  | Gara |  |
| Sistemi di accessi per l'ispezione interna del ponte Strallato a Marghera Venezia  |  800.000 €  | Gara |  |
| Realizzazione di un nuovo Terminal Crociere su sponda Nord - canale Nord da realizzare in due fasi (Costi per la progettazione di fatt. Tecn. Econ. Finanziati da fondo progettaz. Decr. MIT n.15960 del 09/12/2019 e n.594 del 23/12/2019 |  2.000.000 €  | Esecuzione | 20% |