Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale

**OPERE PORTUALI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021** | | | |
| **Denominazione intervento** | **Importo intervento** | **Fase di attuazione (Progettazione, gara, esecuzione)** | **% avanzamento lavori** |
| Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera | 2.500.000 € | Progettazione |  |
| Lavori di adeguamento diaframmatura Molo Sali | 16.000.000 € | Progettazione |  |
| Accordo Quadro per lavori di rifacimento dei segnalamenti marittimi (briccole e mede) nei canali di grande navigazione al Porto di Venezia e al Porto di Chioggia per un triennio | 750.000 € | Progettazione |  |
| Manutenzione segnaletica Venezia-Porto Marghera e Chioggia. Accordo quadro biennale | 300.000 € | Esecuzione | 25% |
| Intervento di bonifica e recupero funzionale del fabbricato demaniale 900, sito presso il Porto di Chioggia all'Isola dei Saloni | 800.000 € | Gara |  |
| Interventi di adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia (Ve) | 1.120.000 € | Progettazione |  |
| Adeguamento accessibilità area portuale di S. Marta | 4.000.000 € | Progettazione |  |
| INFRASTRUTTURAZIONE AREA A NORD DELLA BANCHINA GMI LUNGO LA SPONDA OVEST DEL CANALE INDUSTRIALE OVEST. | 2.300.000 € | Progettazione |  |
| Restauro ex chiesa della Rana | 301.737 € | Progettazione |  |
| LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO 117 AL PORTO DI MARITTIMA - VENEZIA | 640.000 € | Gara |  |
| Sistemi di accessi per l'ispezione interna del ponte Strallato a Marghera Venezia | 800.000 € | Gara |  |
| Realizzazione di un nuovo Terminal Crociere su sponda Nord - canale Nord da realizzare in due fasi (Costi per la progettazione di fatt. Tecn. Econ. Finanziati da fondo progettaz. Decr. MIT n.15960 del 09/12/2019 e n.594 del 23/12/2019 | 2.000.000 € | Esecuzione | 20% |