Autorità di sistema portuale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OPERE PORTUALI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2024** | | | | | | |
| **PTL** | **denominazione intervento** | **CUP** | **Importo quadro economico (mln€)** | **Fase di attuazione (Progettazione, gara, esecuzione)** | **% avanzamento lavori** |
| 2024-2026 | Realizzazioni impianti fotovoltaici su edifici demaniali AdSPMAS | F72C23000170005 | 2 | Progettazione esecutiva | 0 % |
| 2024-2026 | Realizzazione segnalamenti marittimi Canale Sud e Ovest | F71I23000100005 | 1 | Esecuzione | 0 % |
| 2023-2025 | Collegamento ferroviario Via dell’Elettricità - Montesyndial | F77H22000310005 | 10,5 | Progettazione di fattibilità tecnico economica | 0 % |
| 2023-2025 | Piattaforma intermodale | F76G21001020005 | 55 | Progettazione di fattibilità tecnico economica | 0 % |
| 2023-2025 | Nuovo accordo quadro manutenzione canali Venezia e Chioggia | F78E22000120005 | 15,5 | Esecuzione | 11 % |
| 2022-2024 | Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina | F72E18000190005 | 23,5 | Esecuzione | 30 % |
| 2022-2024 | Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a porto Marghera | F71B21003920001 | 12 | Esecuzione | 28 % |
| 2022-2024 | Porto d'altura - Nuovo Terminal Container Montesyndial | F71H11000090001 | 184 | Esecuzione | 12 % |